2. ANALISIS DEL PROBLEMA

Durante la ejecución del proyecto se ha presentado un retraso en la elaboración y entrega del presupuesto final. Este retraso afecta el flujo normal de las fases del proyecto, ya que impide realizar las adquisiciones y pagos de recursos a tiempo, generando retrasos en la planificación, ejecución y control financiero.

Nivel de impacto:

- Alto (3), ya que afecta directamente el cronograma y los costos globales del proyecto.

Consecuencias:

- Atraso en la compra de materiales y equipos.

- Imposibilidad de pagar proveedores y colaboradores según lo programado.

- Retrasos en las fases de ejecución.

- Aumento del costo total por demoras administrativas.

3.

A.PROBLEMA

Retraso en la elaboración, validación y aprobación del presupuesto del proyecto, lo que genera demoras en compras, pagos y en las fases de ejecución.

B.

C. PLAN DE ACCION

Estandarización del proceso: Crear un formato único para la elaboración del presupuesto, definir responsables y fechas límite por fase, y establecer un flujo de aprobación ágil.

Capacitación y comunicación: Realizar talleres de formación en estimación de costos y manejo de herramientas financieras, implementar reuniones semanales de seguimiento y coordinar la comunicación entre las áreas administrativa y técnica.

Uso de herramientas tecnológicas: Implementar un software o plataforma colaborativa (como Smartsheet, Trello o Google Sheets) para controlar avances, generar alertas de entrega y centralizar la información presupuestal.

Actualización de información: Mantener un registro actualizado de precios de materiales, servicios y equipos mediante cotizaciones verificadas, evitando retrasos por falta de datos confiables.

Seguimiento y control: Establecer indicadores de cumplimiento del cronograma financiero, realizar auditorías internas cada semana y generar reportes de avance presupuestal para garantizar decisiones oportunas.

D. RESULTADOS ESPERADOS

Optimización del tiempo: Reducir en un 30% el tiempo de elaboración y aprobación del presupuesto mediante procesos estandarizados y uso de herramientas digitales.

Precisión financiera: Lograr que la diferencia entre el presupuesto estimado y los costos reales no supere el 5%, garantizando una gestión económica más confiable.

Cumplimiento del cronograma: Alcanzar un 95% de cumplimiento en las actividades planificadas, evitando retrasos derivados de demoras presupuestales.

Comunicación efectiva: Aumentar la coordinación entre las áreas técnica, administrativa y financiera, fortaleciendo la toma de decisiones oportunas.

Mejora continua: Implementar revisiones semanales de avance presupuestal, permitiendo ajustes tempranos y una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

BRIAN GARCIA

DAVID QUINTERO

LUIS ENRIQUE GARCIA