ENCUESTA DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

| NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN |
| --- | --- |
| SMART PLATES | 1/11/2025 12:00 AM |

Proporcione comentarios honestos para ayudarnos a llevar a cabo una reunión productiva a posteriori.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN: 1 - MUY EN DESACUERDO, 2 - EN DESACUERDO, 3 - NEUTRAL, 4 - DE ACUERDO, 
5 - TOTALMENTE DE ACUERDO

| DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO SÍ DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO ¿PREGUNTAS? |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ¿El plan del proyecto estuvo bien definido y comunicado desde el principio? |  |  |  |  | x |  |
| 2. ¿Los objetivos iniciales del proyecto estaban claros? |  |  |  |  |  | x |
| 3. ¿Los recursos asignados eran adecuados para alcanzar nuestros objetivos? |  |  |  | x |  |  |
| 4. ¿El cronograma original del proyecto fue realista? |  |  |  |  |  | x |
| 5. ¿Nuestro equipo del proyecto funcionó bien juntos? |  |  |  | x |  |  |
| 6. ¿Nuestro equipo trabajó eficazmente con el cliente? |  |  |  | x |  |  |
| 7. ¿Obtuvimos los resultados del proyecto que queríamos? |  |  |  |  | x |  |
| 7a. Explique por qué o por qué no: | La verdad falto comunicación efectiva, tuvimos errores en temas de estimaciones del proyecto |  |  |  |  |  |
| 8. ¿Qué salió bien en este proyecto? | La parte del prototipo y el producto final funcional fue lo mejor que salio en el proyecto. |  |  |  |  |  |
| 9. ¿Qué aspecto de este proyecto fue más frustrante? | La documentación y la organización del equipo, ponernos de acuerdo para desempeñar las tareas y la posterior entrega de las mismas |  |  |  |  |  |
| 10. ¿Cuál fue la parte más parte satisfactoria del proyecto? | La parte mas satisfactoria del proyecto fue entregar y cumplir tanto con el aplicativo como con el presupuesto |  |  |  |  |  |
| 11. ¿Qué problemas le gustaría debatir en la reunión? | Los problemas de orden y de comunicación asertiva con el equipo seria bueno hacer una capacitación sobre documentación y como hacerla, estamos flojos en esa área |  |  |  |  |  |

Comentarios adicionales:

TAREAS POSTERIORES AL PROYECTO/CONSIDERACIONES FUTURAS

Enumere los objetivos de desarrollo y mantenimiento continuos.

- Optimizar los procesos implementados durante el proyecto para mejorar la eficiencia y reducir costos operativos. - Actualizar la documentación técnica y los manuales de usuario para reflejar las versiones finales del proyecto. - Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas, equipos o herramientas utilizadas. - Capacitar al personal involucrado en la operación del producto o servicio resultante del proyecto. - Monitorear los indicadores de desempeño para garantizar que los objetivos iniciales del proyecto se mantengan en el tiempo. - Implementar mejoras continuas basadas en la retroalimentación de los usuarios o clientes finales.

¿Qué acciones aún deben completarse y quién es responsable de completarlas?

Acción; Responsable; Plazo estimado. Finalizar la entrega de documentación técnica y financiera; Coordinador del proyecto; 15 días después del cierre. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas; Comité de seguimiento; 1 mes después del cierre. Implementar ajustes menores en el sistema/plataforma; Equipo de desarrollo; En curso (2 semanas). Realizar capacitación a los usuarios finales; Área de formación o soporte técnico; Próximas 3 semanas. Realizar mantenimiento inicial; Equipo de mantenimiento o TI; 1 mes posterior a la entrega.

Enumere los elementos pendientes adicionales del proyecto.

 Revisión final de los informes de resultados y lecciones aprendidas.  Actualización del cronograma con las tareas post-proyecto.  Evaluación de la satisfacción del cliente o usuario final.  Entrega de certificaciones o aprobaciones finales requeridas.  Definición del plan de sostenibilidad del proyecto a largo plazo.  Establecimiento de un sistema de soporte o atención posterior a la entrega.

Comentarios adicionales

| FASE DE PLANIFICACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| LECCIÓN APRENDIDA | ¿LOGRADO? | COMENTARIOS |
| Los planes y la programación del proyecto estaban bien documentados, con una estructura y detalles adecuados. | si | Se logro una documentación clara para completar el proyecto |
| El cronograma del proyecto contenía todos los elementos del proyecto. | Si | Si los contenia |
| Las tareas estaban claramente definidas. | Si | Si las tareas estaban bien definidas, pero los roles del equipo no |
| Las partes interesadas realizaron aportes adecuados en el proceso de planificación. | No | Hubo demoras por parte del cliente para reuniones de casos de uso |
| Los requisitos se reunieron y documentaron claramente. | No | Después de las demoras, todo se documento correctamente |
| Los criterios estaban claros para todas las fases del proyecto. | Si | Si todas las fases del proyecto tuvieron criterios claros |
| Comentarios adicionales |  |  |

| EJECUCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| LECCIÓN APRENDIDA | ¿LOGRADO? | COMENTARIOS |
| El proyecto alcanzó sus objetivos originales. | Si | Si se alcanzaron los obetivos |
| Los cambios inesperados que se produjeron fueron de frecuencia e intensidad manejables. | Si | Hubo cambios minimos con la idea principal como la distribución de una pestaña de la app |
| Los puntos de referencia del proyecto (es decir, tiempo, alcance, costo) se gestionaron cuidadosamente. | Si | Si fueron gestionados de la mejor manera |
| Los procesos fundamentales de gestión de proyectos (es decir, gestión de riesgos y problemas) fueron eficientes. | Si | Los riesgos nunca se presentaron y los problemas se resolvieron inteligentemente |
| Se realizó un seguimiento del progreso del proyecto y se informó de manera precisa y organizada. | No | Hubieron informes pero no fueron precisos |
| Comentarios adicionales |  |  |

| FACTORES HUMANOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| LECCIÓN APRENDIDA | ¿LOGRADO? | COMENTARIOS |
| El gerente de proyectos informó a las partes correspondientes. | Si | El se mantuvo informad de lo que hacían todas las partes |
| La gestión de proyectos fue eficaz. | No | Tuvimos problemas de comunicación |
| El equipo del proyecto estaba organizado y tenía el personal adecuado. | Si | Si estaba organizado pero el personal le falto conocimientos en algunos temas |
| El gerente de proyectos y el equipo recibieron la capacitación adecuada. | No | En algunos temas no sabía que decir y le tocaba investigar |
| Hubo una comunicación eficiente entre los miembros del equipo del proyecto. | No | No fallo bastantes veces muchas veces habían avances de datos o de ia pero la parte de documentación no sabia |
| Las áreas funcionales colaboraron de manera efectiva. | Si | Si todo lo funcional tuvo un gran desempeño |
| Los objetivos contradictorios no causaron problemas interdepartamentales. | No | Porque no habían tantos departamentos todo se solucionaba con un WhatsApp |
| Comentarios adicionales |  |  |

| GENERAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| LECCIÓN APRENDIDA | ¿LOGRADO? | COMENTARIOS |
| Las proyecciones originales de costos y cronogramas eran precisas. | Si | Si pues nos exedimos en el costo y todo salio correcto |
| Las entregas se presentaron a tiempo dentro del cronograma modificado. | No | Hubieron entregas que se demoraron por la misma comunicación |
| El proyecto se concluyó dentro del presupuesto modificado. | Si | Si pues nos excedimos |
| El control de cambios fue constructivo. | Si | Si no se hicieron casi cambios |
| Las dependencias externas se conocían y gestionaban de manera efectiva. | No | Pues hubo erores de comunicación |
| Se cumplieron las necesidades del cliente. | Si | Si |
| Se cumplieron los objetivos del proyecto. | Si | Si |
| Se cumplieron los objetivos de la empresa. | Si | Si |
| Comentarios adicionales |  |  |

| ACEPTACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO | FIRMA DEL GERENTE DE PROYECTO |  |  | FECHA |
| David Santiago quinto Quijano | dqq |  |  | 1/11/2025 |
| NOMBRE DEL PATROCINADOR | FIRMA DEL PATROCINADOR |  |  | FECHA |